工 程 施 工 合 同

南

京

办

公

楼

装

修

工

程

江 苏 德 惠 建 设 集 团 有 限 公 司

江苏德惠南京办公楼装修工程合同

甲方：江苏德惠建设集团有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的办公楼装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

- 工程概况

1、工程名称：江苏德惠南京办公楼室内装修工程

2、工程地点：南京万达广场13栋A座写字楼20楼

3、工程施工范围：本层总建筑面积约1720m2，本次装修面积约380m2，装修的范围为：原有墙地面的拆除改造、地面的重新铺装、室内不同用途的分隔及涂装、顶棚的装修、强弱电的改造及图纸中的全部内容，并负责与原空调、消防施工单位及物业等部门的联络沟通对接等（甲方协助并承担空调、消防改造的费用）。

4、承包方式：乙方包干包料，交钥匙工程。

第二条  合同价款

（一）、合同价款及调整

1、本合同价款采用 1、（1） 方式确定。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围： 施工期间国家政策性调整及市场风险费用已包含在综合单价内，综合单价不作调整。

2、本工程暂定总价为              元，（￥           元）

3、 综合单价及工程量：本工程综合单价（含措施费清单的综合单价）固定包干，竣工结算时分部分项工程量按批准的施工图纸计算工程量。

4、措施费用固定包干，承包人不得以任何理由提出调整。

5、本工程规费不予计取。（由甲方代扣代缴）

6、双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）经业主确认的现场签证单、设计变更在工程结算时措施项目费和规费均不予计取。

（2）、经业主确认的现场签证单和设计变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

ⅰ、合同中已有适应的综合单价，按合同中已有的下浮后综合单价执行。

ⅱ、合同中有类似的综合单价，参照类似的下浮后综合单价执行。

ⅲ、合同中没有适应或类似的综合单价按以下方式确定：

①、工程类别按照三类工程。

②、人工费按照投标时三类工计取。

③、综合单价经双方协商确定。

（3）、施工过程中，发生的现场零星用工，双方约定按投标时的点工以独立费形式在工程结算后一并支付，不参与总价下浮，不计措施费和规费。承包人必须配合，如拒绝则每次罚款1000元。

（4）、竣工结算的审计费用，双方约定核减率在承包人送审价的5%以内审计费用由发包人承担，核减率在承包人送审价的5%以上，所有审计费由承包人承担，审计单位由发包人指定。

第三条  甲方义务

1、开工前叁天，为乙方入场施工创造条件。包括：甲方应全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物等。

2、指派          为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、有偿提供乙方施工所需的水、电、运输等设备，并说明使用注意事项。并协助乙方与土建方作好施工现场交接工作。

4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

5、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

6、甲方按照工程进度及时提供甲供材、按合同约定进行工程款支付。

第四条  乙方义务

1、施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期保质完成本合同约定的工程内容，具有装饰工程施工资质；

2、指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或技术交底进行施工，做好各项质量检查记录。在工程完工后提请甲方参加竣工验收并形成书面竣工验收记录，在将竣工工程交付甲方后编制工程结算资料。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫的垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民及周围单位（住房）的关系。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、负责协调施工队与邻里之间的关系；

7、涉及到当地建设、城管、公安等政府部门的报建等事宜由乙方负责处理，甲方配合乙方提供相关所需材料。

8、乙方使用的水电费用由乙方自行负责。

9、在施工期间发生的所有安全事故均有乙方负责与甲方无关。

10、乙方施工所用材料品牌必须按甲方指定的材料品牌，不容许乙方贴牌，如在工程中发现乙方材料贴牌，每发现一次罚款5000元，所施工部位全部返工。

11、乙方所用的材料进场前需经甲方认可后方可进场。

12、如乙方所供材料需要进行消防检测而产生的费用由乙方支付。

第五条   工期

1、本工程合同总工期为  35 日历天。

2、本工程开工日期： 2013年12月6日.竣工日期2014年1月9日。

第六条  工程质量与验收

1、 质量评定验收标准：执行现行国家或行业的质量验收规范，质量合格，观感优良。

2、因承包人施工原因，工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人应承担违约责任，造成的损失承包人负责赔偿。

3、承包人未按设计及施工规范要求施工，发包人有权制止并通知承包人整顿直至解除合同。由此造成延误工期及期间经济损失，均有承包人负责承担。

4、双方对工程质量有争议的，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

5、本工程要求符合设计图纸的有关技术要求和按照国家或行业颁布的有关装饰装修施工验收规范进行施工，并按设计图纸完成施工任务。承包人未按设计及规范要求施工，发包人有权制止并通知其停工整顿直至解除合同，承包人应在发包人要求的时间内无条件退场。由此造成的工期延误及经济损失均由承包人承担。

6、发包人有权委托专业检测机构对本工程有关部位、施工工序的质量进行专项检测，如因承包人施工质量部合格造成复检，承包人应承担相应责任和费用。

7、隐蔽工程按规范要求进行验收，必须待验收合格并签字确认后方可进行下一道工序。

第七条  工程保修

保修期：二年，保修期内乙方在接到甲方的维修通知后12小时内须维修到位，如未在规定时间内维修到位，则甲方有权自行修理，费用按实际修理费用的2倍从乙方保修款中抵扣。

第八条  工程变更

工程项目如需变更，双方应当协商一致，共同签定书面变更签证单，变更工程量在最终结算时一并结算。

第九条  材料设备供应

1、由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并由乙方按需向甲方领用，同时甲方应将甲供材及时卸货并运至一楼大厅，由乙方负责运到楼上，上楼运费由乙方负责。

2、由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受发包人检验，相关材料乙方必须向甲方提供相关合格证明文件，并向甲方提供样品，未经甲方人员签字确认通过检验的，相关材料不得用于工程并不作为最终结算依据。

3、甲供材的损耗必须控制在国家规定的预算范围内，材料损耗超过预算范围外的材料由乙方负责按价赔偿。

4、甲供材乙方需提前20天向甲方报计划，否则造成的工期延误由乙方负责。

第十条  工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，延误的费用不予赔偿，工期可以顺延；因甲方提供的材料、设备影响工期的，延误的费用不予赔偿，工期可以顺延；因除乙方之外的施工队伍延误施工导致乙方无法正常施工的，延误的费用不予赔偿，工期可以顺延。

3、甲方未按期支付工程款而影响正常施工的，工期相应顺延。

4、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第十一条   付款方法

1、地面地砖和墙面及顶棚木工吊顶结束后7日内付合同价的40%；

2、交付使用并验收合格后7日内付至合同价的70%；

3、审计结束后7日内付至审计价的85%；

4、审计结束6个月后付至审计价的95%，余款作为质保金，质保期满后7日内结清；（质保期为二年，质保金不计利息）。

第十二条  违约责任

1、如工程出现质量问题，以及乙方违反本协议其他约定的，甲方有权要求乙方按合同总价款的5%承担违约金；如仍不足予补偿甲方经济损失的,甲方有权要求乙方追加赔偿损失。

2、如因乙方责任，造成工期延误，每延误一天，按贰仟元处以罚金。工期延误超过15天，甲方有权终止合同，乙方收到甲方的终止函后一周内无条件退场，乙方除承担罚金外，还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。

3、乙方施工质量达不到合同和规范的要求，应赔偿甲方经济损失，甲方有权单方终止合同。乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的设备材料及其他投入都作为无偿奉送给甲方，甲方不向乙方支付任何费用。

4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责，同时视为甲方同意通过验收，但在工期届满且符合交付条件时乙方拒绝交付工程的除外。应当以各方签署的具体竣工验收时间作为工程的最终验收依据，并以此作为双方办理竣工结算等的依据，甲方并有权根据乙方逾期竣工对甲方造成的损失进行索赔(索赔范围包括但不限于逾期竣工违约金、逾期竣工给甲方造成的经营损失等)。

5、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

6、甲方未按期支付工程款每延误一日，应当向对方支付迟延部分合同金额的同期银行利息作为违约金，同时工期顺延。

第十三章 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；协商或调解不成的，按下列第 二 种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向 工程所在地人民法院提起诉讼

第十四章 合同生效、失效

1、合同签字、盖章后本合同生效。

2、双方均以履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

3、在合同执行期间，双方不得单方随意做出合同规定范围以外的变更或解除合同。

4、凡出现以下情况，甲方有权通知乙方解除(终止)合同：

1、合同工期的延误超过15天；

2、当建设部门确信乙方已无履约能力时；

3、乙方违反合同约定，经甲方书面责令改正后仍拒绝或怠于履行的。

4、乙方在收到甲方的解除(终止)合同通知书后，应立即终止合同执行但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

第十五条：其他

1、本工程不容许转让和分包，一经发现甲方有权终止合同。

2、本工程的履约保证金为贰万元，在签订时将投标保证金转为履约保证金。在装修结束工程验收合格后7天内无息退还乙方

3、合同一式四份，甲方、乙方各执两份。

4、合同若有未尽事宜，由双方共同协商解决。

甲    方：（签 章）              乙    方：（签 章）

甲方代表：                      乙方代表：

联系电话：                     联系电话：

传    真：                     传    真：

开 户 行：                      开 户 行：

帐    号：                      帐    号：

年    月    日                        年    月    日