秀逸苏杭项目外墙真石漆仿面砖工程

（13#、15#、20#、32#、33#、35#楼）

招标文件

招标人：连云港绿源置业有限公司

二〇一五年二月

投标须知

## （一）投标须知前附表

| 序 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 秀逸苏杭13#、15#、20#、32#、33#、35#楼外墙真石漆仿面砖涂料工程 |
| 2 | 建设地点 | 连云港市新浦区 |
| 3 | 建设规模 | 13#15#20#地上6+1，总建筑面积约17000m2；32#33#35#地上25+1，总建筑面积约70000m2. |
| 4 | 承包方式 | 包工包料、全费用综合单价 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 秀逸苏杭多高层工程13#、15#、20#、32#、33#、35#楼二层以上外墙真石漆仿面砖涂料施工，达到规划报批效果图竣工验收要求。工程量按实际计算。多层分格尺寸为60*200（mm），高层分格尺寸为100*300（mm）。 |
| 7 | 工期要求 | 多层30日历天，高层50日历天 |
| 8 | 领取招标文件 时间地点及费用 | 时间：2015年 2 月 11日 地点：连云港绿源置业有限公司二楼办公室 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金20万元。投标保证金在中标后退还未中标的投标人，中标人的投标保证金转为履约保证金。 |
| 10 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日起算） |
| 11 | 踏勘现场 | 招标人不组织，由投标人自行踏勘现场 |
| 12 | 投标文件份数 及封装 | 正本一份，副本贰份，标书密封，骑缝处加盖公章及法人章。 |
| 13 | 投标截止时间 | 时 间：2015年3月5日下午3：00时 |
| 14 | 疑问解答 | 联系方式：0518-81889093 联系人:周海峰 |
| 15 | 投标文件提交地点 | 连云港绿源置业有限公司二楼办公室 周学雨 18961339309 |
| 16 | 评标方式 | 根据同类工程施工业绩、报价、服务等因素，确定合理低价中标，中标结果不予解释。 |

## (二)总则

- 招标范围及工期

  - 本招标工程项目的范围见本须知前附表。

  - 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

- 合格的投标人

1）合格的投标人仅限于已通过连云港绿源置业有限公司进行的资格后审，招标人将根据招标进程对投标人资格进行复审，必要时，招标将组织至投标人生产场所/施工现场进行实地考察。

2）投标人应保证所提交给招标机构和最终用户的资料和数据是真实的。

3）本项目只接受招标人邀请的投标人报价。

- 踏勘现场

  - 投标人按本须知前附表所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

  - 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加而承担任何责任。

- 招标文件的澄清补充

  - 投标人若对招标文件有任何疑问，应于收到招标文件后三日内,以书面形式向招标人提出澄清要求。招标人以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有获得招标文件的投标人发送。

  - 招标人在提交投标文件截止时间 2天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

## (三)投标文件的编制

- 投标文件的组成

技术标投标文件由下列文件组成：

- 企业及其业绩资料

    - 企业营业执照

    - 资质等级证书

    - 安全资格证书

    - 当地建设部门备案证

    - 其它资格或荣誉证书

- 施工组织设计：施工工艺、质量、安全、工期、文明施工保证体系及其主要措施及其承诺。

- 拟参与施工的主要管理人员及其简历表。

- 特殊工种资格（资质）证书。

- 投标单位认为需要说明的其它问题。

- 商务标投标文件由下列文件组成：

- 授权委托书（如有授权）

- 向招标单位缴纳投标保证金凭证复印件

- 投标函（按照招标文件之附件格式）

- 投标承诺书

- 工程报价（需提供材料设备一览表，表中应显示材料的名称、规格参数、品牌、产地、材料设备单价等相关信息）。

- 投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供本须知第二章、第三章的格式(表格可以按同样格式扩展)。

- 投标报价

投标人的投标报价已考虑到以下因素：

- 本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 本招标工程由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、补充通知澄清、（答疑）纪要中提出的工程技术、质量工期要求、承包范围、工程量等，按照现有市场实际价格、现行有关规定，并结合企业自身实力编制工程报价。

- 投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、吊篮费用、2.5%配合费、利润、税金、检测费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

- 投标时，投标人需考虑工程量发生变更时，对综合单价的影响，因工程量发生的变化，招标人不会对综合单价进行任何调整。

- 投标时投标人应充分考虑外墙落水管的真石漆喷涂，包含在其综合单价中，在结算时不另再计取。

- 投标有效期

- 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

- 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。

- 投标保证金

1）投标人按本投标须知前附表规定的时间内向招标人提交投标保证金。

2）投标保证金：20万元。

3）对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

4）中标人投标保证金自动转为质量履约保证金。

5）如投标人有下列情况，投标保证金将被没收：

a）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

b）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

c）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

7.  投标文件的装订要求

- 技术标、商务标投标文件应分别装订成册，并密封在一个密封袋内。封装袋密封处贴封装条并盖公司骑缝章，同时投标人在封装条与封装袋加骑缝签名。

- 标明“正本”或“副本”。

- 在密封袋上写明招标人名称和地址、工程名称；

- 投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

- 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

## (四)投标文件的提交

- 投标文件提交的地点和截止时间

投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。未送达本招标文件规定地点的投标文件招标人将拒绝受理。同时按照通知要求制作“投标报价漆面样品款式”提交我方，供评标使用。

2、投标保证金

1．投标人在收到招标文件后二日内，必须将投标保证金20万元汇入招标人指定帐户，否则视为未响应招标文件要求，该投标文件将被拒绝，并作废标处理。如未能中标，投标保证金在招标人与投标人签订合同后一周内无息返还至投标人基本账户。中标者投标保证金转为质量履约保证金。

开户名：连云港绿源置业有限公司

开户行：农业银行苍梧支行

开户银行帐号：10440301040017048

3、开标

招标人自行组织开标。

# 第三章  投标文件格式

# 投标文件商务部分格式

秀逸苏杭13#、15#、20#、32#、33#、35#楼外墙真石漆仿面砖工程

投标文件

项目名称：秀逸苏杭13#、15#、20#、32#、33#、35#楼

外墙真石漆仿面砖工程

投标文件内容：            商务标部分

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：         性别：         年龄：          职务：

系           （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖章）

日  期：        年      月      日

## 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）    系    （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托  （单位名称）    的  （姓名）  为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    （签字） 性别：    年龄：

身份证号码：                 职务：

投标人：                    （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

授权委托日期：          年      月    日

## 三、投标函

致：

根据你方招标工程项目的秀逸苏杭13#、15#、20#、32#、33#、35#楼外墙真石漆仿面砖工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其它有关文件后，我方愿以（合同总价）人民币          元（小写），     元（大写）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程招标文件的条件要求承包上述工程的施工、竣工、验收，确保工程达到         质量标准并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

- 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

- 一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期在   年   月   日开工，在年   月   日竣工，即    日历日内完成并移交全部工程。

- 我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                             （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

邮政编码：        电话：       传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期                年          月        日

## 四、投标报价工程量清单及报价

外墙真石漆仿面砖涂料综合单价

外墙真石漆仿面砖涂料

| 序号 | 型号 | 名称 | 价格 | 平方用量 Kg/m2 | 金额 | 备注（使用年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 底层腻子二遍 |  |  |  |  |
| 2 |  | 黑底漆一遍 |  |  |  |  |
| 3 |  | 弹线 |  |  |  |  |
| 4 |  | 美纹纸 |  |  |  |  |
| 5 |  | 底层刮一遍面漆 |  |  |  |  |
| 6 |  | 喷面层 |  |  |  |  |
| 7 |  | 防水罩面层 |  |  |  |  |
| 8 |  | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 9 |  | 吊篮 |  |  |  |  |
| 10 |  | 人工费 |  |  |  |  |
| 11 |  | 管理费 |  |  |  |  |
| 12 |  | 税金 |  |  |  |  |
| 13 |  | 其他 |  |  |  |  |
| 14 |  | 合计 |  |  |  |  |
|  |  | 综合单价中含（材料检测费及2.5%配合费）： |

线条外墙真石漆涂料综合单价

外墙真石漆涂料

| 序号 | 型号 | 名称 | 价格 | 平方用量 Kg/m2 | 金额 | 备注（使用年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 底层腻子二遍 |  |  |  |  |
| 2 |  | 黑底漆一遍 |  |  |  |  |
| 3 |  | 底层刮一遍面漆 |  |  |  |  |
| 4 |  | 喷面层 |  |  |  |  |
| 5 |  | 防水罩面层 |  |  |  |  |
| 6 |  | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 7 |  | 吊篮 |  |  |  |  |
| 8 |  | 人工费 |  |  |  |  |
| 9 |  | 管理费 |  |  |  |  |
| 10 |  | 税金 |  |  |  |  |
| 11 |  | 其他 |  |  |  |  |
| 12 |  | 合计 |  |  |  |  |
|  |  | 综合单价中含（材料检测费及2.5%配合费）： |

投标文件技术部分格式

秀逸苏杭13#、15#、20#、32#、33#、35#楼外墙真石漆仿面砖工程

投标文件

项目名称：秀逸苏杭13#、15#、20#、32#、33#、35#楼

外墙真石漆仿面砖工程

投标文件内容：           技术标部分

投标人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年       月       日

技术标主要内容见“第一章（三）投标文件的编制”。

一、技术规定和要求说明

技术规定提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合技术规定和有关最新标准的合格优质产品。

投标人没有以书面形式对本技术规定提出异议，那么，投标人提供的产品应完全满足本技术规定的要求。

签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

技术规定所使用的标准如遇与中标人（制造厂商）所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

二、执行标准：

国家现行规范、行业标准，地方标准和图集（按高标准执行）

三、提交成果技术要求

要求提供所选用产品的质检报告及产品性能说明。

要求提供详细的施工方法及施工组织设计方案。

要求提供详细的质保措施及安全保障措施。

要求同时提供所选品牌涂料的相关业绩（有效证明材料）。

四、品牌要求：亚士漆

五、确保面层厚度≥2mm。

六、材料检测及实验

中标单位材料进场前需对产品的性能作检测实验。其检测机构必须是由甲方指定的检测机构，检测费用由中标人承担。

## 合同付款方式

- 当工程量完成至70%时，经甲方和监理验收合格后一周内，甲方支付乙方暂定工程款的50% ；

- 当工程全部结束经甲方和监理验收合格后一周内，甲方支付乙方暂定工程款的20%；
2、当工程通过规划验收，达到合同要求且竣工结算完成，支付至结算工程款总价的 95% ，

4、余留5%的工程款作为保修金。保修金待二年保修期满后一次性退还乙方（质保金不计利息）。